Об окончании отопительного сезона

2011-2012  гг. и проведении  гидрав-

лических  испытаний тепловых сетей

в г. Ульяновске

На основании справки о среднесуточной температуре воздуха в г. Ульяновске, предоставленной Государственным учреждением «Ульяновский областной центр по  гидрометеорологии и  мониторингу окружающей среды»,  пунктами 11.2,11.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Теплоснабжающим организациям г.Ульяновска завершить отопительный сезон 2011-2012 гг. при достижении в течение пяти суток подряд средней суточной температуры наружного воздуха +80С.

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства  и экологии  администрации города Ульяновска  в срок до 25.04.2012 разработать и представить Главе администрации города Ульяновска на утверждение мероприятия по подготовке источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления к предстоящему отопительному периоду 2012-2013 гг.

3. Рекомендовать открытому акционерному обществу «ВолжскаяТГК» Ульяновский филиал  провести весенние температурные испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя не ниже 1200С в период с 10.04.2012 по 30.04.2012  с отключением на время испытаний согласно Методическим указаниям по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя РД 153-34.1-20.329-2001, утвержденным  РАО «ЕЭС России» 21.03.2001 и  Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (п. 6.2.32), утверждённым Минэнерго России от 19.06.2003 № 229:

- систем горячего водоснабжения,  а также систем отопления с непосредственной схемой присоединения в дошкольных образовательных,  общеобразовательных и лечебных учреждений;

- систем горячего водоснабжения жилых домов, присоединённых через элеваторы с заниженным по сравнению с расчётными коэффициентами смешения.

4. Для качественной подготовки тепловых сетей  к работе в зимних условиях 2012-2013 Ульяновским муниципальным унитарным предприятиям «Городской теплосервис», «Городская теплосеть», «Теплоком» провести весенние  гидравлические испытания и необходимые ремонтные работы на тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения,  с отключением горячего водоснабжения,  с 10.05.2012 по утверждённому графику (прилагается).

5. Ульяновским муниципальным унитарным предприятиям «Городской теплосервис», «Городская теплосеть», «Теплоком» после окончания ремонтных работ на тепловых сетях провести повторные гидравлические испытания по дополнительно согласованному графику с Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации города Ульяновска, с отключением горячего водоснабжения  на срок  7 суток.

6. Филиалу  открытого акционерного общества  «Волжская ТГК»  «Территориальное управление по теплоснабжению в г. Ульяновск»,  открытым акционерным обществам «Комета, «Ульяновский патронный завод», «Ульяновский моторный завод»,  «Утёс», обществам с ограниченной ответственностью «РТК», «Лесные ресурсы»:

6.1. Рекомендовать провести испытания, аналогичные указанным в пункте 4 данного постановления по утверждённому графику (прилагается) с Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации города Ульяновска, начиная с 10.05.2012.

6.2. После окончания ремонтных работ на тепловых сетях провести повторные гидравлические испытания по дополнительно согласованному графику с Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации города Ульяновска, с отключением горячего водоснабжения на срок  7 суток.

7. Признать утратившим силу постановление мэрии города Ульяновска от 19.04.2010  № 1620 «Об окончании отопительного сезона 2010-2011 гг. и проведении гидравлических испытаний тепловых сетей в г. Ульяновске».

8. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города Ульяновска:

8.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;

8.2. Оповещать население и организации г. Ульяновска об отключениях  горячего водоснабжения через средства массовой информации.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации города Ульяновска.

Исполняющий   обязанности

Главы администрации города                                                         С.С.Панчин

УТВЕРЖДЁН постановлением администрации города Ульяновска от___________ №____________

График проведения гидравлических испытаний

и необходимых ремонтных работ на тепловых сетях

и сетях горячего водоснабжения

- ТЭЦ – 1: западный вывод – с 28.05.2012 по 10.06.2012;

восточный вывод – с 11.05.2012 по 24.05.2012;

- ТЭЦ – 2: с 11.05.2012 по 24.05.2012;

- КЦ УлТЭЦ-1: с 11.05.2012 г. по 17.05.2012 г.

- ЮРК – 10.05.2012 по 01.06.2012;

- ОАО «Ульяновский Патронный завод»: с 14.05.2012 по 27.05.2012 (отключением ГВС);

- ООО «Лесные ресурсы»: с 14.05.2012 по 28.05.2012(отключением ГВС);

- ООО «РТК»: с 14.06.2012 по 28.06.2012(отключением ГВС);

- ОАО «Комета»: с 18.06.2012 по 02.07.2012(отключением ГВС);

- ОАО «Ульяновский Моторный завод»: гидравлические испытания будут производиться после окончания отопительного сезона (без отключения ГВС). ГВС будет отключено с 23.07.2012 по 06.08.2012;

- ОАО «Утёс»: гидравлические испытания будут производиться после окончания отопительного сезона, ремонт без отключения горячего водоснабжения;

- Ульяновская КЭЧ: после окончания отопительного сезона.

Агропром: 10.05.2012-17.05.2012;

337/2 квартал: 10.05.2012-18.05.2012;

Карамзина верх: 10.05.2012-17.05.2012;

УНИПТИМАШ: 10.05.2012-23.05.2012;

267 квартал: 10.05.2012-18.05.2012;

11 квартал: 14.05.2012-23.05.2012;

УПИ: 14.05.2012-23.05.2012;

304 квартал: 14.05.2012-23.05.2012;

280 квартал: 14.05.2012-28.05.2012;

ЦГБ: 10.05.2012-14.05.2012