СОГЛАСОВАНО:												УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации города Ульяновска								Директор УМУП "Городской теплосервис"

______________А.В. Букин										_____________

ОАО «ДК Ленинского района»

| № п/п | Адрес | Обследование | Проектирование | Монтажные работы | Сдача в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Ватутина 58 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 2 | ул.Ватутина 60 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 3 | ул.Ватутина 62 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 4 | пр.Нариманова 85 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 5 | пр.Нариманова 87 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 6 | ул.Репина 37 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 7 | ул.Уютная 1 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 8 | ул.Уютная 2 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 9 | ул.Уютная 4 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 10 | ул.Уютная 7 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 11 | ул.Уютная 8 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 12 | ул.Уютная 9 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 13 | ул.Уютная 10 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 14 | ул.Уютная 12 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 15 | ул.Карла Маркса 24 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 16 | ул.Карла Маркса 26 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 17 | ул.Крымова 63 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 18 | ул.Марата 14 (ООО «ЦЭТ») | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |

ООО «СМУ»

| № п/п | Адрес здания | Обследование | Проектирование | Монтажные работы | Сдача в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пр.Заводской 22 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 2 | пр.Заводской 26 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 3 | ул.Почтовая 20/11 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 4 | ул.Краснопролетарская 6 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 5 | ул.Пионерская 17 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 6 | ул.Заречная 1 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 7 | ул.Заречная 2 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 8 | ул.Заречная 3 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 9 | ул.Заречная 5 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 10 | ул.Заречная 7 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |

ОАО «Домоуправляющая компания Железнодорожного района»

| № п/п | Адрес здания | Обследование | Проектирование | Монтажные работы | Сдача в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Первомайская 2 | 01.11.2012-07.11.2012 | 08.11.2012-14.11.2012 | 15.11.2012-21.11.2012 | 22.11.2012-28.11.2012 |
| 2 | ул.Первомайская 4 | 01.11.2012-07.11.2012 | 08.11.2012-14.11.2012 | 15.11.2012-21.11.2012 | 22.11.2012-28.11.2012 |
| 3 | ул.Локомотивная 1 | 01.11.2012-07.11.2012 | 08.11.2012-14.11.2012 | 15.11.2012-21.11.2012 | 22.11.2012-28.11.2012 |
| 4 | ул.Локомотивная 5 | 01.11.2012-07.11.2012 | 08.11.2012-14.11.2012 | 15.11.2012-21.11.2012 | 22.11.2012-28.11.2012 |
| 5 | ул.Локомотивная 7 | 01.11.2012-07.11.2012 | 08.11.2012-14.11.2012 | 15.11.2012-21.11.2012 | 22.11.2012-28.11.2012 |
| 6 | ул.Локомотивная 9 | 01.11.2012-07.11.2012 | 08.11.2012-14.11.2012 | 15.11.2012-21.11.2012 | 22.11.2012-28.11.2012 |
| 7 | ул.Локомотивная 11 | 01.11.2012-07.11.2012 | 08.11.2012-14.11.2012 | 15.11.2012-21.11.2012 | 22.11.2012-28.11.2012 |
| 8 | ул.Строителей 2 | 01.11.2012-07.11.2012 | 08.11.2012-14.11.2012 | 15.11.2012-21.11.2012 | 22.11.2012-28.11.2012 |
| 9 | ул.Строителей 4 | 01.11.2012-07.11.2012 | 08.11.2012-14.11.2012 | 15.11.2012-21.11.2012 | 22.11.2012-28.11.2012 |
| 10 | ул.Строителей 6 | 01.11.2012-07.11.2012 | 08.11.2012-14.11.2012 | 15.11.2012-21.11.2012 | 22.11.2012-28.11.2012 |
| 11 | ул.Строителей 8 | 01.11.2012-07.11.2012 | 08.11.2012-14.11.2012 | 15.11.2012-21.11.2012 | 22.11.2012-28.11.2012 |
| 12 | ул.Строителей 10 | 29.11.2012-05.12.2012 | 06.12.2012-12.12.2012 | 13.12.2012-19.12.2012 | 20.12.2012-26.12.2012 |
| 13 | ул.Хрустальная 8а | 29.11.2012-05.12.2012 | 06.12.2012-12.12.2012 | 13.12.2012-19.12.2012 | 20.12.2012-26.12.2012 |
| 14 | пр.Гая 5 | 29.11.2012-05.12.2012 | 06.12.2012-12.12.2012 | 13.12.2012-19.12.2012 | 20.12.2012-26.12.2012 |
| 15 | пр.Гая 7 | 29.11.2012-05.12.2012 | 06.12.2012-12.12.2012 | 13.12.2012-19.12.2012 | 20.12.2012-26.12.2012 |
| 16 | пр.Гая 9 | 29.11.2012-05.12.2012 | 06.12.2012-12.12.2012 | 13.12.2012-19.12.2012 | 20.12.2012-26.12.2012 |
| 17 | пр.Гая 11 | 29.11.2012-05.12.2012 | 06.12.2012-12.12.2012 | 13.12.2012-19.12.2012 | 20.12.2012-26.12.2012 |
| 18 | пр.Гая 13 | 29.11.2012-05.12.2012 | 06.12.2012-12.12.2012 | 13.12.2012-19.12.2012 | 20.12.2012-26.12.2012 |
| 19 | ул.Хрустальная 2 | 29.11.2012-05.12.2012 | 06.12.2012-12.12.2012 | 13.12.2012-19.12.2012 | 20.12.2012-26.12.2012 |
| 20 | ул.Хрустальная 4 | 29.11.2012-05.12.2012 | 06.12.2012-12.12.2012 | 13.12.2012-19.12.2012 | 20.12.2012-26.12.2012 |
| 21 | ул.Клубная 4 | 29.11.2012-05.12.2012 | 06.12.2012-12.12.2012 | 13.12.2012-19.12.2012 | 20.12.2012-26.12.2012 |
| 22 | ул.Клубная 8а | 29.11.2012-05.12.2012 | 06.12.2012-12.12.2012 | 13.12.2012-19.12.2012 | 20.12.2012-26.12.2012 |
| 23 | ул.Клубная 10 | 27.12.2012-02.01.2013 | 03.01.2013-09.01.2013 | 10.01.2013-16.01.2013 | 17.01.2013-23.01.2013 |
| 24 | пр.Гая 17 | 27.12.2012-02.01.2013 | 03.01.2013-09.01.2013 | 10.01.2013-16.01.2013 | 17.01.2013-23.01.2013 |
| 25 | пр.Гая 19 | 27.12.2012-02.01.2013 | 03.01.2013-09.01.2013 | 10.01.2013-16.01.2013 | 17.01.2013-23.01.2013 |
| 26 | пр.Гая 21б | 27.12.2012-02.01.2013 | 03.01.2013-09.01.2013 | 10.01.2013-16.01.2013 | 17.01.2013-23.01.2013 |
| 27 | ул.Хрустальная 10а | 27.12.2012-02.01.2013 | 03.01.2013-09.01.2013 | 10.01.2013-16.01.2013 | 17.01.2013-23.01.2013 |
| 28 | ул.Хрустальная 14 | 27.12.2012-02.01.2013 | 03.01.2013-09.01.2013 | 10.01.2013-16.01.2013 | 17.01.2013-23.01.2013 |
| 29 | ул.Хрустальная 16 | 27.12.2012-02.01.2013 | 03.01.2013-09.01.2013 | 10.01.2013-16.01.2013 | 17.01.2013-23.01.2013 |
| 30 | ул.Хрустальная 18 | 27.12.2012-02.01.2013 | 03.01.2013-09.01.2013 | 10.01.2013-16.01.2013 | 17.01.2013-23.01.2013 |
| 31 | ул.Хрустальная 22 | 27.12.2012-02.01.2013 | 03.01.2013-09.01.2013 | 10.01.2013-16.01.2013 | 17.01.2013-23.01.2013 |
| 32 | ул.Хрустальная 24 | 27.12.2012-02.01.2013 | 03.01.2013-09.01.2013 | 10.01.2013-16.01.2013 | 17.01.2013-23.01.2013 |
| 33 | ул.Хрустальная 26 | 27.12.2012-02.01.2013 | 03.01.2013-09.01.2013 | 10.01.2013-16.01.2013 | 17.01.2013-23.01.2013 |
| 34 | ул.Луначарского 17 | 24.01.2013-30.01.2013 | 31.01.2013-06.02.2013 | 07.02.2013-13.02.2013 | 14.02.2013-20.02.2013 |
| 35 | ул.Героев Свири 8 | 24.01.2013-30.01.2013 | 31.01.2013-06.02.2013 | 07.02.2013-13.02.2013 | 14.02.2013-20.02.2013 |
| 36 | ул.Луначарского 3 | 24.01.2013-30.01.2013 | 31.01.2013-06.02.2013 | 07.02.2013-13.02.2013 | 14.02.2013-20.02.2013 |
| 37 | ул.Героев Свири 14 | 24.01.2013-30.01.2013 | 31.01.2013-06.02.2013 | 07.02.2013-13.02.2013 | 14.02.2013-20.02.2013 |
| 38 | ул.Героев Свири 16 | 24.01.2013-30.01.2013 | 31.01.2013-06.02.2013 | 07.02.2013-13.02.2013 | 14.02.2013-20.02.2013 |
| 39 | ул.Героев Свири 22 | 24.01.2013-30.01.2013 | 31.01.2013-06.02.2013 | 07.02.2013-13.02.2013 | 14.02.2013-20.02.2013 |
| 40 | ул.Героев Свири 24 | 24.01.2013-30.01.2013 | 31.01.2013-06.02.2013 | 07.02.2013-13.02.2013 | 14.02.2013-20.02.2013 |
| 41 | ул.Хрустальная 28 | 24.01.2013-30.01.2013 | 31.01.2013-06.02.2013 | 07.02.2013-13.02.2013 | 14.02.2013-20.02.2013 |
| 42 | ул.Хрустальная 30 | 24.01.2013-30.01.2013 | 31.01.2013-06.02.2013 | 07.02.2013-13.02.2013 | 14.02.2013-20.02.2013 |
| 43 | ул.Хрустальная 34 | 24.01.2013-30.01.2013 | 31.01.2013-06.02.2013 | 07.02.2013-13.02.2013 | 14.02.2013-20.02.2013 |
| 44 | ул.Хрустальная 36 | 24.01.2013-30.01.2013 | 31.01.2013-06.02.2013 | 07.02.2013-13.02.2013 | 14.02.2013-20.02.2013 |
| 45 | ул.Кольцевая 2 | 21.02.2013-27.02.2013 | 28.02.2013-06.03.2013 | 07.03.2013-13.03.2013 | 14.03.2013-20.03.2013 |
| 46 | ул.Кольцевая 6 | 21.02.2013-27.02.2013 | 28.02.2013-06.03.2013 | 07.03.2013-13.03.2013 | 14.03.2013-20.03.2013 |
| 47 | ул.Кольцевая 22 | 21.02.2013-27.02.2013 | 28.02.2013-06.03.2013 | 07.03.2013-13.03.2013 | 14.03.2013-20.03.2013 |
| 48 | ул.Кольцевая 26 | 21.02.2013-27.02.2013 | 28.02.2013-06.03.2013 | 07.03.2013-13.03.2013 | 14.03.2013-20.03.2013 |
| 49 | ул.Хрустальная 7 | 21.02.2013-27.02.2013 | 28.02.2013-06.03.2013 | 07.03.2013-13.03.2013 | 14.03.2013-20.03.2013 |
| 50 | ул.Хрустальная 13 | 21.02.2013-27.02.2013 | 28.02.2013-06.03.2013 | 07.03.2013-13.03.2013 | 14.03.2013-20.03.2013 |
| 51 | ул.Хрустальная 21 | 21.02.2013-27.02.2013 | 28.02.2013-06.03.2013 | 07.03.2013-13.03.2013 | 14.03.2013-20.03.2013 |
| 52 | ул.Варейкиса 21 | 21.02.2013-27.02.2013 | 28.02.2013-06.03.2013 | 07.03.2013-13.03.2013 | 14.03.2013-20.03.2013 |
| 53 | ул.Варейкиса 23 | 21.02.2013-27.02.2013 | 28.02.2013-06.03.2013 | 07.03.2013-13.03.2013 | 14.03.2013-20.03.2013 |
| 54 | ул.Варейкиса 25 | 21.02.2013-27.02.2013 | 28.02.2013-06.03.2013 | 07.03.2013-13.03.2013 | 14.03.2013-20.03.2013 |
| 55 | ул.Хрустальная 38 | 21.03.2013-27.03.2013 | 28.03.2013-03.04.2013 | 04.04.2013-10.04.2013 | 11.04.2013-17.04.2013 |
| 56 | ул.Хрустальная 42 | 21.03.2013-27.03.2013 | 28.03.2013-03.04.2013 | 04.04.2013-10.04.2013 | 11.04.2013-17.04.2013 |
| 57 | ул.Хрустальная 46 | 21.03.2013-27.03.2013 | 28.03.2013-03.04.2013 | 04.04.2013-10.04.2013 | 11.04.2013-17.04.2013 |
| 58 | ул.Хрустальная 48 | 21.03.2013-27.03.2013 | 28.03.2013-03.04.2013 | 04.04.2013-10.04.2013 | 11.04.2013-17.04.2013 |
| 59 | ул.Хрустальная 23 | 21.03.2013-27.03.2013 | 28.03.2013-03.04.2013 | 04.04.2013-10.04.2013 | 11.04.2013-17.04.2013 |
| 60 | ул.Хрустальная 27 | 21.03.2013-27.03.2013 | 28.03.2013-03.04.2013 | 04.04.2013-10.04.2013 | 11.04.2013-17.04.2013 |
| 61 | ул.Хрустальная 33 | 21.03.2013-27.03.2013 | 28.03.2013-03.04.2013 | 04.04.2013-10.04.2013 | 11.04.2013-17.04.2013 |
| 62 | ул.Хрустальная 35 | 21.03.2013-27.03.2013 | 28.03.2013-03.04.2013 | 04.04.2013-10.04.2013 | 11.04.2013-17.04.2013 |
| 63 | ул.Хрустальная 37 | 21.03.2013-27.03.2013 | 28.03.2013-03.04.2013 | 04.04.2013-10.04.2013 | 11.04.2013-17.04.2013 |

ООО «ЖЭК»

| № п/п | Адрес здания | Обследование | Проектирование | Монтажные работы | Сдача в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Локомотивная 3 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.01.2013-31.01.2013 | 01.02.2013-15.02.2012 |
| 2 | пр.Гая 45а | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.01.2013-31.01.2013 | 01.02.2013-15.02.2012 |

ООО «Евро-Строй-Сервис»

| № п/п | Адрес здания | Обследование | Проектирование | Монтажные работы | Сдача в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Тельмана 20 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |
| 2 | ул.Тельмана 30 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.03.2013-30.03.2013 | 01.04.2013-15.04.2012 |

ЖСК «Моторостроитель»

| № п/п | Адрес здания | Обследование | Проектирование | Монтажные работы | Сдача в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Клубная, 12 | 15.11.2012-30.11.2012 | 01.12.2012-30.12.2012 | 01.01.2013-31.01.2013 | 01.02.2013-15.02.2012 |

Директор ООО «Промсервис-У»												В.Б. Новиков