Информация о проекте  бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годов по Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации горда Ульяновска

Для реализации своих полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства  Управлению ЖКХ администрации города Ульяновска предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:

- на 2017 год: 211,8 млн.руб.;

- на 2018 год: 189,7 млн.руб.;

- на 2019 год: 182,5 млн.руб.

Распределение бюджетных ассигнований Управления ЖКХ на 2017 год в разрезе мероприятий

На проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства определена сумма в размере:

- на 2017 год – 72,6 млн.руб.;

- на 2018 год – 71,9 млн.руб.;

- на 2019 год – 68,5 млн.руб.

Мероприятия ЖКХ

1. В настоящее время на исполнении в администрации города Ульяновска находятся 419 решений судов по капитальному ремонту многоквартирных домов и жилых помещений на общую сумму потребности около 1,5 млрд.руб. Требованиями исполнительных документов является обязанность администрации г.Ульяновска  провести, в рамках своих полномочий, капитальный ремонт жилищного фонда по решению судебных инстанций.

В условиях дефицита бюджетных средств удовлетворить все требования не представляется возможным. На 2017-2019 годы на данные цели предусмотрена значительная сумма в размере 150,0 млн.руб., по 50,0 млн.руб. ежегодно. Планируется осуществить капитальный ремонт 57 объектов  в отношении которых возбуждено исполнительное производство, а именно:

- в 2017 году – 21 объект;

- в 2018 году – 15 объектов;

- в 2019 году – 21 объект.

В 2016 году на данные цели первоначально было предусмотрено 50 303,7 тыс.руб. Для более эффективного использования бюджетных средств на проведение работ по капитальному ремонту было принято решение о перераспределении части средств на субсидии. Данное решение, в связи с отсутствием конкурсных процедур в рамках 44-ФЗ, позволило сократить сроки окончания работ по капитальному ремонту.

По состоянию на 01.10.2016 в рамках субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках исполнения решений судов, возложенных на администрацию города Ульяновска, работы выполнены на 23 многоквартирных домах, оплачены на 18 домах. Ведутся работы еще на 17 объектах.

Распределение объектов, подлежащих капитальному ремонту по решению судов,

по районам г.Ульяновска

2. В соответствии с областной адресной программой производится переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда. За Управлением ЖКХ закреплено полномочие по сносу домов после переселения. Финансирование на данные мероприятия запланировано в размере:

- 2017 год – 2,7 млн.руб. (2 объекта);

- 2018 год – 4,3 млн.руб. (5 объектов).

В 2016 году в рамках заключенного муниципального контракта было снесено 5 домов на сумму 2,1 млн.руб.

3. Актуальным мероприятием является проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда. Данное мероприятие предполагает осуществление ремонта в муниципальных квартирах при подготовке квартиры к сдаче в найм, муниципальных квартирах детей-сирот, инвалидов, ветеранов ВОВ, в случае, если квартира находится в ненадлежащем  состоянии.

На реализацию данных полномочий на 2017 год планируется направить  1,5 млн.руб., 2018 год – 500,0 тыс.руб., 2019 год – 1,5  млн.руб.  Планируется отремонтировать 18 муниципальных квартир.

В 2016 году по состоянию на 01.10.16 в рамках заключенного муниципального контракта работы были выполнены в 5 муниципальных квартирах. В настоящее время идет конкурсная процедура еще по 1 объекту.

Распределение объектов по районам г.Ульяновска

4. Администрация города Ульяновска, как собственник муниципальной доли, обязана уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, которые образуют фонд капитального ремонта.

Проектом бюджета на реализацию данного мероприятия предусмотрено на 2017 год 3,7 млн.руб.(2018 г. – 10,3 млн.руб.; 2019 г. – 10,3 млн.руб.).

В  2016 году на реализацию данного полномочия было предусмотрено 59,8 млн.руб. В связи с тяжелым финансовым положением значительная часть бюджетных ассигнований с данного мероприятия была перераспределена на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с оползневыми процессами на территории города Ульяновска (противооползневые работы на грузовой трассе с выездом на «Императорский» мост, переселение граждан из аварийного жилья в пос.Мостостроителей Ленинского района города Ульяновска).

5. В целях реализации ФЗ-261 от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" в 2017-2019 годах планируется проведение мероприятий по установке приборов учета  коммунальных ресурсов в муниципальных квартирах. На данные цели в проекте бюджета предусмотрена сумма в размере 200,0 тыс.руб. на 2017 год, по 300,0 тыс.руб. – на 2018- 2019 годы.

По состоянию на 01.10.2016 года в муниципальных квартирах установлено 76 приборов учета водо- и электроснабжения на общую сумму 128,3 тыс.руб. До конца года планируется организация конкурсной процедуры на установку 30 приборов учета газоснабжения в муниципальных квартирах.

6. В 2017 году 400,0 тыс.руб. предусмотрено Управлению ЖКХ на подготовку технических заключений о состоянии строительных конструкций многоквартирных домов для принятия решения о необходимости признания их требующими капитального ремонта или признания аварийными. В случае признания домов подлежащими капитальному ремонту подготавливается проектно-сметная документация на проведение работ.

В 2016 году было подготовлено 4 технических заключения по результатам которых дома были признаны подлежащими капитальному ремонту.

В сфере коммунального хозяйства города Ульяновска на 2017-2019 годы планируются работы по газификации.

1. Для повышения уровня комфортности проживания горожан, отказа потребителей  от более дорогого и опасного в эксплуатации сжиженного углеводородного (балонного) газа, от печного отопления на твёрдом топливе (уголь, дрова), для перевода жителей на индивидуальное газовое отопление в 2017-2019 годах предусмотрены работы по газификации следующих объектов:

1) Газоснабжение жилых домов по ул.Молодежной в с.Баратаевка Засвияжского района г.Ульяновска  в 2017 году на сумму 3,1 млн.руб.

Планируется строительство газопровода среднего давления диаметром 63 мм и низкого давления диаметром 160 мм, протяжённостью 1500 метров, что обеспечит услугой газоснабжения 40 жилых домов в с.Баратаевка.

2) Газоснабжение жилых домов в с.Каменка Ленинского района г.Ульяновска в 2018 году на сумму 3,1 млн.руб.

3) Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения жилых домов квартала по ул. Юности в Ленинском районе г. Ульяновска в 2019 году на сумму 1,1 млн.руб.

В 2016 году планируется проведение капитального ремонта водопровода в д.Погребы на сумму 1,3 млн.руб. Работами предусмотрена прокладка водопровода из полиэтилена диаметром 80 мм протяжённостью 450 м, а также установка 4 водоразборных колонок. Данный ремонт позволит обеспечить качественной услугой водоснабжения 37 домов в д.Погребы.

2. В рамках исполнения  Указов Президента РФ от в городе Ульяновске  подготовлены территории, где будут бесплатно предоставлены многодетным семьям земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для целей индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения садоводства. Эти участки необходимо обустроить и провести инженерные коммуникации. Сумма финансирования в проекте бюджета предусмотрена в размере 3,0 млн. на 2018 год, 5,0 млн.руб. – 2019 год.

В 2016 году в целях реализации  Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 планировалось подготовить проектную документацию всего  комплекса инженерных сетей и оборудования жилого квартала «Г» по проспекту Дружбы Народов в Заволжском районе города (газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, а также дороги с освещением). Ориентировочная стоимость данных работ составляет 50 млн. руб.

В связи с дефицитом бюджетных средств было принято решение об организации в 2016 году отдельно системы электроснабжения квартала «Г». Организация данных работ была осуществлена МБУ «Стройзаказчик», в связи с чем денежные средства Управления ЖКХ в размере 5,0 млн.руб. были перераспределены данному бюджетному учреждению (решением Ульяновской Городской Думы от 27.01.2016 № 6 были перераспределены средства в размере 4,5 млн.руб.; от 31.08.2016 № 90 – 500,0 тыс.руб.).

По состоянию на 01.10.2016 работы по данному объекту выполнены.

Содержание сети подведомственных учреждений

Сумма в размере 97,8 млн.руб. предусмотрена на 2017 год на субсидирование деятельности четырёх учреждений, подведомственных Управлению ЖКХ.

Кроме средств, выделяемых на выполнение муниципального задания,  учреждениям предоставляются субсидии на иные цели.

В 2017 году с целью более качественного оказания услуг по содержанию кладбищ муниципальным бюджетным учреждением «Городская  специализированная похоронная служба города Ульяновска» планируется приобретение комбинированной дорожной машины на базе шасси грузового автомобиля МАЗ на сумму 3,1 млн.руб.

МБУ «Управление гражданской защиты г.Ульяновска» планирует приобретение автомобилей УАЗ 3909402 (АСА) - 2 шт., аварийно-спасательных инструментов, альпинистского снаряжения на общую сумму 2,5 млн.руб.

В 2016 году в рамках субсидий на иные цели МБУ «Городская  специализированная похоронная служба города Ульяновска» была приобретена следующая спец.техника на сумму 1,6 млн.руб.:

- ГАЗ-САЗ -2507 (самосвал);

- отвал-бабочка (навесное оборудование для экскаватора-погрузчика).

Прочие мероприятия

В 2017 году Управлению ЖКХ предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 627,0 тыс.руб. на реализацию проекта «Народный бюджет - 2017». В рамках данного проекта было отобрано инициативное предложение «Безопасный город», предусматривающее установку 185 камер видеонаблюдения на 69 многоквартирных домах г.Ульяновска.

В 2017-2019  годах планируется продолжить развитие территориальных общественных самоуправлений (далее - ТОС) на территории города Ульяновска в рамках муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления МО «г. Ульяновск». Программа будет предусматривать следующее финансирование в рамках бюджетной росписи Управления ЖКХ:

- 2017 год – 13,6 млн.руб.;

- 2018 год – 4,0 млн.руб.;

- 2019 год – 1,9 млн.руб.

В настоящее время в муниципальном образовании «город Ульяновск» 68 ТОС, в том числе 56 в качестве юридического лица, которые объединяют более 113,2 тыс. жителей, что составляет 17,9 % от населения города Ульяновска. На территории осуществления территориального общественного самоуправления расположены 943 многоквартирных дома.

| Показатель | Декабрь 2012 года | Декабрь 2013 года | Декабрь 2014 года | Декабрь 2015 года | Сентябрь 2016 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество ТОС | 46 | 50 | 60 | 62 | 68 |
| в том числе юридических лиц | 39 | 43 | 52 | 52 | 56 |
| Количество жителей, проживающих в границах ТОС | 97,1 тыс. | 102,2 тыс. | 108,6 тыс. | 107,4 | 113,2 |
| Количество жилых домов в границах ТОС | 768 | 777 | 803 | 934 | 943 |

Предоставление ТОС субсидий, направленных на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением основных направлений деятельности ТОС, позволило провести в 2016 году 891 мероприятие различной направленности, в том числе:

- 234 субботников, в которых приняло участие более 4000 человек. Посажены более 50 саженцев деревьев, 100 кустарников и более 2000 цветов. Причем часть работ была профинансирована за счет внебюджетных средств.

- 657 культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий.

Кроме того, ТОС в рамках деятельности по благоустройству только за 9 месяцев этого года привлечено дополнительных средств более 300,0 тыс.руб.

Также ТОС являются активными участниками проектов «Народный бюджет» и «Школа грамотного потребителя», реализуемых на территории г.Ульяновска.

Для обмена опытом по основным направлениям деятельности при содействии Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова в этом году была создана Ассоциация ТОС Ульяновской области, которая занимается не только обобщением лучших практик в данной сфере, но и помогает в создании ТОС в других районах нашего региона.

Продолжение реализации программы обеспечит сохранение тенденции по развитию ТОС в городе Ульяновске.

Учитывая то, что в настоящее время еще 4 ТОС находятся на различных стадиях создания, а также то, что 12 ТОС не являются юридическими лицами, в 2017 году ожидается продолжение роста интереса жителей к данному институту.