ОТЧЕТ КОМИТЕТА ЖКХ

ЗА 2014  ГОД

Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов на территории муниципального образования «город Ульяновск»

В 2014 году постановлением администрации города утверждён Порядок предоставления субсидий.

В рамках предоставления субсидий выполнены работы по капитальному ремонту крыш 21 многоквартирного дома на общую сумму 23 096,25 тыс. рублей.

Работы выполнялись с участием собственников в софинансировании выполненных работ в размере 20% (бюджет города оплачивал 80%).

Комитетом ЖКХ предложено собственникам помещений МКД оказать содействие долевого финансирования капитального ремонта кровли многоквартирных домов за счёт средств собственников помещений в многоквартирном доме в размере 20% от сметной стоимости. Управляющими организациями города Ульяновска проведены собрания, составлены протоколы общего собрания собственников помещений в многоквартирных жилых домах.

Выполнен ремонт кровли 10 многоквартирных домов на сумму 7 081,05 тыс. рублей.

Также в целях исполнения решений суда проводились  работы по капитальному ремонту кровель с 100% оплатой из средств бюджета города. Выполнен капитальный ремонт кровель 11 многоквартирных домов на сумму 16 015,24 тыс.рублей.

На всех объектах проводился постоянный контроль со стороны жителей и старших домов, общественного совета районов города, депутатов Ульяновской Городской Думы, администраций районов, а также осуществлён официальный строительный контроль специалистами МУП «Стройзаказчик» и Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска.

# Кроме того, в соответствии с планом бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год в городском бюджете определены ассигнования по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов в размере 28 299,4 тыс. руб.

# Комитетом ХКЖ на конец текущего года проведена работа по заключению муниципальных контрактов по выполнению работ в 2015 году по капитальному ремонту кровель 26 многоквартирных домов. Ремонтные работы в соответствии с условиями контрактов будут выполнены в срок до 01.09.2015г.

Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов на территории муниципального образования «город Ульяновск»

В рамках подготовки празднования 70-летия Победы ВОВ на территории муниципального образования «город Ульяновск» проводились мероприятия по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов в 2014 году за счёт средств городского бюджета в рамках предоставлений субсидий управляющим компаниям.

Выполнены работы по ремонту фасадов 6 многоквартирных домов в Ленинском и Засвияжском районах города на общую сумму 7 458, 5 тыс. руб.

Также в соответствии с планом бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год в городском бюджете определены ассигнования по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов в размере 15 339,0 тыс. руб.

Комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска 18.09.2014 заключен двухгодичный муниципальный контракт        № 0063 на 2014-2015 годы с подрядной организацией ООО «Логос» на проведение работ по капитальному ремонту фасадов 11 многоквартирных жилых домов.

На сегодняшний день в рамках заключенного контракта выполнены работы по ремонту фасадов 3 многоквартирных домов. Отставшиеся работы будут завершены в весенний период 2015 года, до 01.05.15.

Проведение аварийно-спасательных работ на многоквартирном жилом доме №28 по улице Полбина

Согласно протокола КЧС по обрушению фасадной части дома №28 по улице Полбина в 2014 году из бюджета города Ульяновска выделены денежные средства в размере 600,0 тыс. рублей на проведение работ по очистке фасада, во избежание дальнейшего обрушения.

По итогам аукциона, 20.10.2014  заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО Симбирск-Ремпромстрой» на выполнение аварийно-спасательных работ.

Работы по очистке фасада многоквартирного жилого дома №28 по улице Полбина выполнены – 14.12.2014.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на территории города Ульяновска

В 2014 году на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на выделены бюджетные ассигнования в размере 199,5 тыс. руб.

Комитетом ЖКХ заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Заречное» и выполнены работы по ремонту 2 муниципальных квартир:

- № 3 по улице Полбина, д. 35;

- № 1/9 1-й Рабочий пер., д. 12.

Работы выполнены в срок согласно муниципального контракта.

Капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе в рамках исполнения решений суда.

В 2014 году в целях проведения ремонтных работ утвержден порядок предоставления субсидий на капитальный ремонт конструктивных элементов, инженерных сетей и оборудования многоквартирных домов.

В рамках предоставления субсидий выполнены работы по капитальному ремонту 13 многоквартирных домов, в том числе: произведены работы по  замене лифтов, ремонту кровли, инженерных сетей, окон, отмостки и цоколя.

По состоянию на 29.12.2014 неисполненными остаются 410 решений суда по капитальному ремонту многоквартирных домов, возложенных на администрацию города Ульяновска.

Информация о ходе реализации положений

федеральных законов №185-ФЗ, №271-ФЗ.

Постановлением администрации города Ульяновска от 04.07.2014 № 3182 утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Согласно утвержденному плану в 2014 году на территории г.Ульяновска реализуется I этап региональной программы капитального ремонта, в рамках которого  проводится капитальный ремонт 39 многоквартирных домов на общую сумму 63 810 471,00 руб.

В соответствии с Порядком отбора проведена работа по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по 12 лотам и заключены договора с 10 подрядными организациями.

По 8 МКД работы перенесены на 2015 год на основании решения общего собрания собственников,  в связи с погодными условиями. В основном это работы по капитальному ремонту кровли, а также 1 дом ремонт системы водоотведения и 1 дом ремонт системы горячего водоснабжения.

По 2-м многоквартирным домам работы выполнены в полном объёме:

- капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного дома №40 по улице Хрустальной;

- капитальный ремонт системы отопления многоквартирного дома № 154 по улице Локомотивной.

В настоящее время ремонтные работы ведутся на 30 домах (отчёт о ходе выполнения работ прилагается). Из них на 14 домах работы частично выполнены.

По состоянию на 29.12.14:

Выполнены работы по капитальному ремонту кровли на 7 МКД:

1. ул. Героев Свири, 22;

2. ул. Любови Шевцовой, 59а;

3. ул. Кузоватовская, 56;

4. ул. Луначарского, д. 3;

5. ул. Варейкиса, д. 39.

6. ул. Садовая, 5 (пос. Пригородный)

7. ул. Молодёжная, 3 (с. Луговое)

Выполнены работы по капитальному ремонту фасада на 3 МКД:

1. ул. Локомотивная, 68;

2 ул. Хрустальная, 23;

3. ул. Хрустальная, 39.

Выполнены работы по капитальному ремонту системы отопления на 2  МКД:

1. пр-т Нариманова, д. 45;

2. пр-т Гая, д. 51.

Выполнены работы по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения на   МКД:

- ул. Опытная, 15;

Выполнены работы по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения и водоотведения на   МКД:

1. ул. Хрустальная, 26.

В целях контроля за проведенными работами специалистами Комитета ЖКХ осуществляется ежедневные выездные мероприятия и сбор информации о ходе выполняемых работ.

Также Комитетом ЖКХ осуществляется тесное взаимодействие с Фондом модернизации по контролю за проведением работ по капитальному ремонту домов.

Создана рабочая группа по контролю за качеством капитального ремонта в Комитете ЖКХ и закреплены ответственные лица в управляющих компаниях для взаимодействия с подрядными организациями на объектах.

Также Комитетом утверждено постановлением администрации города Ульяновска перечень  2569 многоквартирных домов, которые формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора.

Сформирован и утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год постановлением администрации города Ульяновска от 05.12.2014 № 7082.

Начата работа по формированию краткосрочного плана на 2016 год, в соответствии с региональной программой муниципальному образованию «город Ульяновск» необходимо КП на 2016 год утвердить в срок  до 01.02.2015г.

Мероприятия по благоустройству – капитальный ремонт

дворовых территорий

Решением Ульяновской Городской Думы на мероприятия по благоустройству в городском бюджете в 2014 году были выделены денежные средства в размере 13 157,10 тыс. рублей в виде субсидий.

Сформирован адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту и ремонту в 2014 году.

За 2014 год был выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров дворовых территорий 14 многоквартирных домов.

Подрядной организацией выполняющей работы по ремонту асфальтового покрытия 13 дворов МКД является ООО «АРМ дорсервис» и по ул. Тельмана, 2 ООО «СтройАвто-ММ».

Приведение систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «город Ульяновск»  в нормативное техническое состояние:

Реконструкция водозаборного оголовка № 2 на р. Волге.

За счёт средств бюджета города в 2012-2014 годах проведены работы по реконструкции водозаборного оголовка № 2 на р. Волге.

Проектно-сметная документация выполнена ГП «Союзводоканалпроект». Проектом предусматривается устройство нового водоприёмного оголовка с рыбозащитным устройством зонтичного типа, вынесенного на 60 метров в сторону акватории водохранилища и соединяется с существующими двумя линиями водоводов. Диаметр водоводов 1220 мм. Предусмотрено устройство буровым методом свай длиной 10 метров диаметром 630 мм – 46 штук. Для производства данных видов работ используется водолазный бот (часть работ выполняется водолазами), плавкран, баржа.

Муниципальный заказ в 2012 году размещался на официальном сайте государственных закупок. По итогам открытого конкурса, состоявшегося 24.10.2012 заключен муниципальный контракт с ООО «Подводно-технические работы». Стоимость работ 56,5 млн. рублей.  В настоящее время работы выполнены.

Строительство инженерных сетей и благоустройство жилого квартала юго-западнее р.п. Ишеевка и жилого квартала южнее с. Карлинское г. Ульяновска для многодетных семей.

В соответствии с поручением Президента  по разработке механизма выдачи земельных участков для многодетных семей подготовлены территории, где будут бесплатно предоставлены многодетным семьям земельных участков, находящихся в муниципальной собственности для целей индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения садоводства.

В 2012-2013 годах за счёт средств бюджета города выполнены работы по разработке схем инженерных сетей и дорог и проектно-сметной документации.

В 2014 году за счёт средств бюджета города проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации:

- по объекту «Строительство инженерных сетей и благоустройство жилого квартала южнее с. Карлинское г. Ульяновска» получено положительное заключение. Стоимость строительно-монтажных работ 250 млн. рублей.

- по объекту «Строительство инженерных сетей и благоустройство жилого квартала юго-западнее р.п. Ишеевка г. Ульяновска» проведена экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. Предварительная стоимость строительно-монтажных работ 92 млн. рублей.

Общие затраты на разработку проектной документации составили 13,5 млн.рублей.

В проекте бюджета города на 2015 год заложены денежные средства в размере 12 млн. рублей. После утверждения бюджета города будет рассмотрен вопрос о начале строительства вышеуказанных объектов.  Также рассматривается вопрос разработки проектной документации по объектам:

- Строительство инженерных сетей и благоустройство жилого квартала между с.Луговое и с.Кувшинка;

- Строительство инженерных сетей и благоустройство жилого квартала «Г» по пр-ту Дружбы Народов.

Приведение систем теплоснабжения в муниципальном образовании «город Ульяновск»  в нормативное техническое состояние:

Капитальный ремонт котельной СОШ п. Пригородный.

Тепловая мощность прежней котельной ниже нагрузок потребителей, в связи с чем при низких температурах наружного воздуха администрация школы вынуждена ограничивать подачу тепла в здания мастерской и библиотеки. К тому же теплоснабжение детского сада осуществлялось от электрических нагревательных приборов, электропотребление которых превышает имеющуюся электрическую мощность.

Проектная документация выполнена в 2013 году. Для надёжного теплоснабжения школы, библиотеки и детского сада п. Пригородный выполнен капитальный ремонт существующей котельной с монтажом блочной газовой котельной и наружных тепловых сетей, в том числе проложена тепловая сеть до детского сада. Также произведена перекладка газопровода к котельной. Общая сумма затрат составила 11,7 млн. рублей.

В связи с эксплуатацией блочно-модульной котельной в автоматическом режиме (без присутствия обслуживающего персонала), котельная имеет пожарную и охранную сигнализации с выводом сигналов на пульт. В целях бесперебойного электроснабжения котельной установлен дизельгенератор мощностью 10 кВт.

Работы завершены, объект сдан в эксплуатацию до начала отопительного сезона.

Проведение работ по газификации

муниципального образования «город Ульяновск»

В 2014 году за счёт средств бюджета города выполнена проектно-сметная документация по объектам:

- Газоснабжение жилых домов по ул. Молодёжной в с.Баратаевка Засвияжского района г.Ульяновска – проектно-сметная документация выполнена и направлена в областное автономное учреждение «Ульяновскгосэкспертиза» для проведения государственной экспертизы. Ориентировочны срок получения положительного заключения март 2015г.

- Газоснабжение жилых домов по ул.Ипподромной в Ленинском районе г.Ульяновска – ПСД выполнена, готовится для направления в экспертизу.

- Газоснабжение жилых домов по ул. Придорожной, Малиновой, Центральной, Луговой, Сиреневой, пер. Луговому д.Протопоповка Ленинского района г.Ульяновска – ПСД в стадии разработки. СМР планируется в проекте бюджета на 2016 год.

- Газоснабжение жилых домов в с. Каменка в Ленинского района г.Ульяновска - ПСД выполнена и направлена в ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» на госэкспертизу. Ориентировочны срок получения положительного заключения март 2015г.

Информация по подготовке к отопительному

периоду 2014-2015 годов.

Основным документом, регламентирующим подготовку к отопительному сезону 2014-2015 годов является постановление администрации города Ульяновска от 28.03.2014 № 1256 «О мерах по подготовке городского хозяйства к работе в зимних условиях и прохождению отопительного сезона 2014-2015 годов». Данным документом утверждаются мероприятия муниципальных и ведомственных теплоснабжающих предприятий, филиала ОАО «Волжская ТГК» по г. Ульяновску, муниципальных и частных управляющих компаний жилищного фонда, определяется состав  городского штаба по подготовке городского хозяйства к зимнему сезону, прописан регламент работы городского штаба.

В ходе подготовки к отопительному сезону муниципальным энергоснабжающим предприятиям выполнены следующие основные виды работ:

ОАО «ВоТГК»

- капитальный ремонт тепловых сетей 1,55 п.км.

- восстановление тепловой изоляции трубопровода – 3800 м2

УМУП «Городская теплосеть»

  - капитальный ремонт тепловых сетей  6,52 п.км

  - капитальный ремонт вспомогательного оборудования 74 ед.

  - замена котлов – 2 ед.

УМУП «Теплоком»

  - ремонт внутриквартальных тепловых сетей 1,67 п.км

УМУП «Городской теплосервис»

- капитальный  ремонт тепловых сетей 10,74 п.км (в 2013 году – 9,85 п.км)

МУП «УльГЭС»

- ремонт линий электропередач 9,45 п.км

- ремонт трансформаторных подстанций 12 ед.

МУП «Ульяновскводоканал»

- капитальный ремонт водопроводных сетей  4,2 п.км

- капитальный ремонт канализационных сетей 1,6 п.км

В ходе подготовки к отопительному сезону проведены весенние и осенние гидравлические испытания.

В ходе подготовки к отопительному сезону управляющими компаниями города Ульяновска, обслуживающими жилищный фонд  выполнены следующие основные виды работ:

- промывка системы центрального отопления – 2672 дома

- ремонт системы центрального отопления – 1718 дома

- опрессовка системы центрального отопления – 2602 дома

- ремонт узлов управления – 3095 ед.

- ремонт ХВС, ГВС, канализации – 1679 дома

- ремонт теплоизоляции – 432 домах

- ремонт электрощитовых – 2634 ед.

- ремонт электропроводки – 23893 м.п.

- ремонт  кровли –41201 м2

- ремонт межпанельных швов – 22673 м.п.

- ремонт фасадов – 25домов

- ремонт входных дверей – 551 ед.

- ремонт отмостки – 3099 м2

- ремонт ДВК – 177 ед.

- ремонт подъездов – 263 ед.

Общая сумма израсходованных денежных средств составляет 389 446 тыс. руб.

Информация по оформлению паспортов готовности.

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» выпущено Постановление администрации города Ульяновска от 21.04.2014 № 1873 «О проверке готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов на территории муниципального образования «город Ульяновск».

Теплоснабжающие организации и потребители тепловой энергии оформили акты и паспорта готовности – 100%.

Все теплоисточники имеют 100% запас резервного топлива за исключением

ОАО «Комета» -  300 тонн  по факту имеется в наличии (39%), 100% запас – 660 тонн – 01.01.2015 г.)

Информация по запуску тепла.

С 22.09.2014 произведён запуск отопления на объекты соцкультбыта, 29.09.2014 в жилые дома.

О подготовке и содержанию дворовых территорий города Ульяновска в зимний период 2014-2015 г.г.

В зимний период уборка и очистка внутридворовых территорий (тротуаров) проводиться как механизированным способом, так и вручную.

К уборке от снега и наледи территорий, закреплённых за управляющими организациями, на сегодняшний день подготовлено 76 ед. спецтехники техники (из них: 67 тракторов, погрузчиков 9),

В настоящее время управляющими организациями, разработаны 72 маршрутных карт по механизированной уборке (в зимний период).

В целях отслеживания работы используется система спутникового мониторинга ГЛОНАСС, позволяющая  чётко отслеживать маршруты движения снегоуборочной техники на соответствие маршрутным картам, что может быть проконтролировано специалистами УК и Комитета ЖКХ, остаётся проверить качество выполненных работ. На сегодняшний день подключено к ГЛОНАСС 59 ед.

Управляющие компании заключили договора на поставку ПСС с МБУ «Дорремстрой» на 2000 тонны (100%) и приобретен необходимый шанцевый инструмент, в том числе:

- 784 лопат;

- 641 ед. скребков;

- 164 топоров;

- 309 ледорубов;

- метлы в количестве 2254 ед.

В настоящее время управляющими организациями для работы в зимний период 2014-2015 гг. предусмотрена численность (комплектация) работников в сфере благоустройства более чем на 100%, - в количестве 718 человек, снабженных необходимым шанцевым инструментом.

Информация о ходе заключения энергосервисных контрактов в социальной сфере муниципального образования «город Ульяновск»

На территории муниципального образования «город Ульяновск» реализовывается программа установки систем погодного регулирования на объектах бюджетной сферы в рамках энергосервисного контракта. В сентябре 2014 года на сайте государственных закупок размещена конкурсная документация для заключения энергосервисных контрактов по 8 (восьми) учреждениям социальной сферы города Ульяновска.

После вскрытия конвертов первых 4 (четырех) учреждений по состоянию на 14 октября 2014 года ни одной заявки для участия в открытых конкурсах на право заключения энергосервисных контрактов не было подано.

После этого был проведен ряд совещаний у Заместителей Главы администрации города Ульяновска  А.А. Крючкова и А.Я. Черепана с предполагаемыми инвесторами, что бы выяснить причины их нежелания участвовать в открытых конкурсах для заключения энергосервисных контрактов на объектах бюджетной сферы города Ульяновска. Была создана рабочая группа под председательством заместителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска Долгалева В.А., состоящая из специалистов Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска, Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов и предполагаемых инвесторов. Рабочая группа была сформирована с целью решения проблем, возникших в результате  реализации энергосервиса на территории МО «город Ульяновск».

Обновленный проект энергосервисного контракта и технико-экономического задания с внесенными изменениями согласован с Финансовым управлением администрации города Ульяновска, Правовым Комитетом администрации города Ульяновска и предполагаемыми инвесторами.

Обновленные проекты энергосервисных контрактов и технико-экономических заданий по 8 (восьми) учреждениям были направлены в Комитет по муниципальным закупкам и регулированию тарифов. Конкурсная документация была размещена на сайте http://zakupki.gov.ru.  Перечень объектов социальной сферы, разместивших конкурсную документацию для заключения энергосервисных контрактов, представлен ниже:

1. МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Засвияжского района» (закупка №0368300000114001350 размещена 27.11.),

2. МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа «Старт» (закупка №0368300000114001354 размещена 28.11.),

3. МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа «Рингстар»  (закупка №0368300000114001348 размещена 27.11.),

4. МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа «Атлет» (закупка №0368300000114001355 размещена 28.11.),

5. МБДОУ №103 (закупка №0368300000114001353 размещена 28.11.),

6. МБДОУ №16 «Карасик» (закупка №0368300000114001352 размещена 28.11.),

7. МБДОУ №174 (закупка №0368300000114001351 размещена 27.11.),

8. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 44 им. Деева В.Н (закупка №0368300000114001398 размещена 11.12.),

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 209 (закупка №0368300000114001448 размещена 18.12.)

Также готовится документация еще по 1 (одному) учреждению:

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 118,

Предполагаемая дата размещения документации для заключения энергосервисного контракта  - декабря 2014 года.

Работа в данном направлении ведется в ежедневном режиме и находится на контроле у Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска.

Информация о ходе разработки схемы теплоснабжения МО «город Ульяновск»

Хронология разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «город Ульяновск»:

1. Схема теплоснабжения МО «Город Ульяновск» до 2029 года разработана в соответствие требованиями ФЗ-190 «О теплоснабжении». Решение о разработке было принято администрацией города Ульяновска и в установленном порядке размещено на сайте города. Разработчиком схемы  выступило ОАО «Волжская ТГК» (Ульяновский филиал), подрядчиком по разработке – ЗАО «СЭНРИ». К разработке электронной модели систем теплоснабжения была привлечена местная организация – ООО НТЦ «Лидер». Разработка схемы теплоснабжения осуществлялась в течение 1,5 лет.

2. Разработка схемы теплоснабжения осуществлялась в тесном взаимодействии заинтересованных сторон: комитетов и управлений администрации города, ОАО «Волжская ТГК», прочих теплоснабжающих организаций, разработчиков схемы. За прошедший период был проведен ряд координационных совещаний на уровне города, в том числе с участием главы и зам.главы администрации. Город, понимая важность выполняемой работы, занял активную позицию. При разработке прогноза перспективной застройки был выполнен большой объем совместной работы профильных комитетов и управлений администрации, соответствующих служб Ульяновского филиала ОАО «Волжская ТГК» и разработчиков схемы для уточнения территорий и объемов перспективной застройки на краткосрочный и долгосрочный период.

3. В результате разработки схемы теплоснабжения сформированы основополагающие решения, которые будут определять векторы развития систем теплоснабжения города на следующие 15 лет. Принято решение о переходе ТЭЦ на температурный график отпуска теплоты 150/70°С, что позволит, в числе прочего, минимизировать объем перекладок трубопроводов с увеличением диаметра для обеспечения подключения новых потребителей. Приняты и разработаны решения по переводу 13 котельных в режим ЦТП с переключением потребителей на обслуживание от ТЭЦ; также предусмотрен проект по объединению (укрупнению) зон действия котельной, с переводом на неё нагрузки другой котельной. В соответствие с ФЗ-416 «О водоснабжении и водоотведении» предусмотрен переход на «закрытую» схему присоединения систем ГВС. Этот переход для потребителей от ТЭЦ предусмотрен в установленные законом сроки (01.01.2022г.) при выполнении мероприятий по доведению до готовности к переходу на температурный график 150/70°С.

4. Схема теплоснабжения разработана в соответствие с Требованиями к схемам теплоснабжения и Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения. Выполнены все процедуры по утверждению схемы теплоснабжения в соответствие с требованиями к порядку утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 года. Решение о разработки схемы теплоснабжения размещено на сайте администрации города Ульяновска 26.03.2013г., в дальнейшем ОАО «ВоТГК» уведомила о начале разработки схемы теплоснабжения. В установленный срок (25.10.2013г.) поступило одно замечание, учтенное разработчиками. 30.04.2014г. проект схемы теплоснабжения с Обосновывающими материалами был размещен на сайте. 11.06.2014 г. было размещено уведомление о проведении публичных слушаний, и 19.06.2014 г. состоялись публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения. Зарегистрированное число участников слушаний составило 222 человека. По итогам публичных слушаний было принято решение рекомендовать проект схемы теплоснабжения к утверждению. Протокол и заключение по результатам публичных слушаний были размещены на сайте администрации 20.06.2014 г.

5. 24.06.2014 г. письмом № 6169-01 Главы администрации МО г. Ульяновск Панчиным Сергеем Сергеевичем проект схемы теплоснабжения и Обосновывающие материалы были направлены в Министерство энергетики РФ.

6. 25.07.2014 г в 11.00 МО г. Ульяновск защищал проект схемы теплоснабжения в Министерстве Энергетики РФ.

7. Министерством Энергетики РФ был выявлен ряд замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения город Ульяновска до 2029 года. (Письмо от 30.07.2014 года от Министерства Энергетики № ВК-8157110, включающее в себя сводную таблицу замечаний).

8. Подрядчик по разработке – ЗАО «СЭНРИ» дорабатывал схему теплоснабжения, учитывая замечания и предложения Министерства Энергетики РФ до 28 августа 2014 года.

9. 29 августа 2014 года доработанный проект схемы теплоснабжения МО города Ульяновск до 2029 года был направлен теплоснабжающим организациям города Ульяновска для проверки. Замечаний выявлено не было.

10. 05.09.2014 г. письмом № 10205-01 Главы администрации МО  г. Ульяновск Панчиным Сергеем Сергеевичем доработанный проект схемы теплоснабжения и Обосновывающие материалы были направлены в Министерство энергетики РФ.

11. 07.10.2014 г в 11.00 МО г. Ульяновск повторно защищал проект схемы теплоснабжения в Министерстве Энергетики РФ.

12. Министерством Энергетики РФ вновь был выявлен ряд замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения город Ульяновска до 2029 года. (Письмо от 22.10.2014 года от Министерства Энергетики № ВК-11910/10, включающее в себя сводную таблицу замечаний).

13. Подрядчик по разработке – ЗАО «СЭНРИ» дорабатывал схему теплоснабжения, учитывая замечания и предложения Министерства Энергетики РФ до 18 ноября 2014 года.

14. 19.11.2014 г. письмом № 15348-01 исполняющим обязанности Главы администрации МО г. Ульяновск Крючковым Анатолием Андреевичем доработанный проект схемы теплоснабжения и обосновывающие материалы были направлены в Министерство энергетики РФ.

15. 18.12.2014 года в 13.00 в Министерстве энергетики РФ в г. Москва состоялось совещание по вопросу рассмотрения схемы теплоснабжения МО «город Ульяновск» до 2029 года, на котором была утверждена схема теплоснабжения МО «город Ульяновск» до 2029 года.

Информация о работе с Управлением подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска

Во исполнение пункта 3.18 Постановления от 30.05.2014 года № 2596 "Об утверждении Положения об Управлении подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска" за 2014 год специалистами отдела энергосбережения был выдан 51 акт подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства, требованиям энергетической эффективности (в части оснащенности приборами коллективного учета) и учета используемых энергетических ресурсов.

Информация по снижению задолженности населения города Ульяновска за потребляемые энергоресурсы

# По итогам 2014 года Комитетом ЖКХ администрации города Ульяновска предпринимались следующие меры по снижению задолженности населения города Ульяновска за потребленные энергоресурсы:

# 1) проводились мероприятия по включению всех жилищных организаций города под единую систему начисления и сбора денежных средств УФ ООО «РИЦ».  Для этого между УФ ООО «РИЦ», управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями заключены трёхсторонние договора с целью расщепления платежей на этапе получения средств в УФ ООО «РИЦ»;

2) проведены месячники по организации эффективной работы по предупреждению и ликвидации задолженности граждан, с приостановлением в период месячника взыскания с должников пеней от суммы задолженности;

3) проводилось отселение в судебном порядке злостных неплательщиков, в муниципальных помещениях, сформирован жилищный фонд для их отселения. Судами в 2013-2014 годах рассматривались дела 19 должников, проживающих в муниципальных помещениях. Из 9 судебных разбирательств в 2014 году по решению суда выселено 4 должника.

# Также администрацией города Ульяновска предпринимались следующие меры, по снижению задолженности за потребленные энергоресурсы с привлечением управляющих компаний города Ульяновска:

1) проведено собраний собственников в домах, где имеется задолженность, в количестве - 2 829 шт.,

2) вручено письменных предупреждений о погашении задолженности, в количестве – 142 698 шт., на общую сумму задолженности – 2 896 620,3 тыс. руб.,

3) произведен дозвон должникам по телефону, в количестве – 29 651 шт., на общую сумму задолженности – 933 873,8 тыс. руб.,

4)  произведены отключения абонентов, в количестве – 2 528 шт.:

- от электроэнергии, в количестве – 2 447 шт.,

- от газоснабжения, в количестве – 6 шт.,

- от горячего водоснабжения, в количестве – 75 шт.

5) заключены соглашения о добровольном погашении долга, в количестве – 4 045 шт., на общую сумму задолженности – 151 053,6 тыс. руб.,

6) поданы исковые заявления о взыскании задолженности, в количестве – 3 329 шт., на общую сумму задолженности – 128 810,7 тыс. руб.,

7) исполнительные листы, направлены в службу судебных приставов, в количестве – 3 138 шт., на общую сумму задолженности – 81 968,6 тыс. руб.,

8) проведены совместные рейды со службой судебных приставов,  с Комитетом соцзащиты по «малоимущим»,  с УВД по «неблагополучным» должникам», с «Ульяновскрегионгаз», «Ульяновскэнерго» – рейдов, в количестве – 424 шт.,

9) вывешены списки, имена должников, в количестве – 22 969 шт.:

- на щитах гласности в подъездах домов, в количестве – 21 956 шт.,

- в пунктах приема платежей, в количестве – 1 013 шт.

10) привлечено к работе по взысканию задолженности старших по домам, по подъездам, добровольному привлечению должников к работам по уборке и благоустройству, в количестве – 4417 шт.,

11) опубликованы статьи в СМИ, видеоматериалы, в количестве – 4 425 шт.

По сведениям Ульяновского филиала ООО «РИЦ», по состоянию на 01.12.2014г. сумма просроченной задолженности населения за потребленные энергоресурсы составляет 1 млрд. 440 млн. 407,2 тыс. руб., по отношению к 01.01.2014 задолженность увеличилась на 8,0%, из них 59,4 % - это задолженность со сроком возникновения более 1 года, то есть задолженность злостных неплательщиков за ЖКУ.

О работе с обращениями граждан

Рассмотрено и проработано обращений и поручений со стороны органов власти и писем, поступивших от организаций – 17 037, это на 1895 меньше по сравнению с 2013 годом.

О проведенной работе правовым отделом

Специалисты Комитета ЖКХ приняли участие в рассмотрении гражданских, арбитражных и административных дел  в количестве  559, предъявлено исковых заявлений в судебные органы – 7, подано исковых заявлений по отсрочке исполнения решения суда (от администрации города Ульяновска) – 56, исковых заявлений по освобождению от уплаты исполнительского сбора (от администрации города Ульяновска) – 56, обжалованы в апелляционном, кассационном и надзорном порядке – 43, обжаловано постановлений приставов о назначении штрафов (от администрации города Ульяновска) - 151.

Председатель Комитета ЖКХ                                                       А.В.Чернецов