Проект бюджета муниципального образования  «город Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов по Управлению ЖКХ

Для реализации своих полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства  Управлению ЖКХ администрации города Ульяновска предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:

- на 2018 год: 264,0 млн.руб.;

- на 2019 год: 252,0 млн.руб.;

- на 2020 год: 249,1 млн.руб.

Распределение бюджетных ассигнований Управления ЖКХ на 2018 год в разрезе мероприятий

На проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства определена сумма в размере:

- на 2018 год: 115,4 млн.руб.;

- на 2019 год: 116,3 млн.руб.;

- на 2020 год: 114,0 млн.руб.

Мероприятия ЖКХ

1. В настоящее время на исполнении в администрации города Ульяновска находятся 398 решений судов по капитальному ремонту многоквартирных домов и жилых помещений на общую сумму потребности около 1,5 млрд.руб. Требованиями исполнительных документов является обязанность администрации г.Ульяновска  провести, в рамках своих полномочий, капитальный ремонт жилищного фонда по решению судебных инстанций.

В условиях дефицита бюджетных средств удовлетворить все требования не представляется возможным. На 2018 год на данные цели предусмотрена значительная сумма в размере 100,0 млн.руб., а также по 100,0 млн.руб. на 2019 и 2020 годы. За три года планируется осуществить капитальный ремонт 104 объектов,  в отношении которых возбуждено исполнительное производство, а именно:

- в 2018 году – 31 объект (10 – Заволжский р-н, 8 – Ленинский р-н, 4 - Железнодорожный р-н, 9 – Засвияжский р-н);

- в 2019 году – 27 объектов;

- в 2020 году – 40 объектов.

Распределение объектов, подлежащих капитальному ремонту по решению судов,

по районам г.Ульяновска в 2018 году

В 2017 году в рамках муниципального контракта по капитальному ремонту по решению судов  отремонтировано 8 многоквартирных домов. Планируется выполнение работ еще на  8 объектах.

В 2017 году выполнены следующие виды работ:

- Капитальный ремонт системы электроснабжения (ул.Артема, д.19):

- Капитальный ремонт кровли (ул.Достоевского, д.24):

- Капитальный ремонт кровли (ул.Пушкарева, д.34)

До ремонта:

После ремонта:

Кроме того, по состоянию на 01.10.2017 в рамках субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках исполнения решений судов, возложенных на администрацию города Ульяновска, работы выполнены на 3 многоквартирных домах (1 МКД – Ленинский р-н, 2 МКД– Заволжский р-н). Работы ведутся еще на 3 объектах.

2. В соответствии с областной адресной программой производится переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда. За Управлением ЖКХ закреплено полномочие по сносу домов после переселения. Финансирование на данные мероприятия запланировано в размере:

- 2018 год – 2,7 млн.руб. (5 объектов: 4 дома в Ленинском р-не, 1 в Железнодорожном р-не);

- 2019 год – 2,4 млн.руб. (4 объекта).

В 2017 году было снесено 4 дома. В настоящее время планируется проведение конкурсных процедур на выполнение работ еще на 4-х объектах.

3. Актуальным мероприятием является проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда. Данное мероприятие предполагает осуществление ремонта в муниципальных квартирах при подготовке квартиры к сдаче в найм, муниципальных квартирах детей-сирот, инвалидов, ветеранов ВОВ, в случае, если квартира находится в ненадлежащем  состоянии.

На реализацию данных полномочий на 2018 год планируется направить  1,4 млн.руб., 2019 год – 1,35 млн.руб., 2020 год – 1,3  млн.руб.  Планируется отремонтировать 29 муниципальных квартир:

- в 2018 году – 8 объектов;

- в 2019 году – 12 объектов;

- в 2020 году – 9 объектов.

Распределение объектов по районам г.Ульяновска

В 2017 году по состоянию на 01.10.17 в рамках заключенного муниципального контракта работы были выполнены в 6 муниципальных квартирах.

До ремонта:

После ремонта:

До ремонта:                                                     После ремонта:

4. Администрация города Ульяновска, как собственник муниципальной доли, обязана уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, которые образуют фонд капитального ремонта.

Проектом бюджета на реализацию данного мероприятия предусмотрено на 2018 год 3,4 млн.руб.(2019 г. – 5,0 млн.руб.; 2020 г. – 5,0 млн.руб.).

В 2017 году между Управлением ЖКХ и Фондом модернизации ЖКК Ульяновской области  заключено соглашение на перечисление взносов за площади, находящиеся в муниципальной собственности, на сумму 3,4 млн.руб. По состоянию на 01.10.2017 Фонду профинансировано 385,7 тыс.руб.

За счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в 2017 году выполнялись следующие работы:

Капитальный ремонт системы электроснабжения по ул.Л.Шевцовой, д.4:

До ремонта:

После ремонта:

Ремонт лестничных клеток по ул.Гагарина, д.4:

До ремонта:                                          После ремонта:

5. В целях реализации ФЗ-261 от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" в 2018-2020 годах планируется проведение мероприятий по установке приборов учета  коммунальных ресурсов в муниципальных квартирах. На данные цели в проекте бюджета предусмотрена сумма в размере 200,0 тыс.руб. на 2018 год, по 100,0 тыс.руб. – на 2019- 2020 годы.

По состоянию на 01.10.2017 года в муниципальных квартирах установлено 98 приборов учета водо- и электроснабжения на общую сумму 177,1 тыс.руб., из них:

61 прибор учета холодной и горячей воды:

37 приборов учета электроэнергии:

Планируется установка еще 5 счетчиков (3- ХВС, 1 – ГВС, 1 – ЭЭ).

6. В 2018 году 200,0 тыс.руб. предусмотрено Управлению ЖКХ на подготовку технических заключений о состоянии строительных конструкций многоквартирных домов для принятия решения о необходимости признания их требующими капитального ремонта или признания аварийными. В случае признания домов подлежащими капитальному ремонту подготавливается проектно-сметная документация на проведение работ. На подготовку ПСД на будущий год также предусмотрено 200,0 тыс.руб.

В настоящее время за счет средств бюджета города в 2017 году подготовлено 5 технических заключения по результатам которых дома были признаны подлежащими капитальному ремонту. Планируется подготовить еще 3 документа.

В сфере коммунального хозяйства города Ульяновска на 2018-2020 годы планируются работы по газификации.

1. Для повышения уровня комфортности проживания горожан, отказа потребителей  от более дорогого и опасного в эксплуатации сжиженного углеводородного (балонного) газа, от печного отопления на твёрдом топливе (уголь, дрова), для перевода жителей на индивидуальное газовое отопление в 2018-2020 годах предусмотрены работы по газификации следующих объектов:

1) Газоснабжение жилых домов по ул.Молодежной в с.Баратаевка Засвияжского района г.Ульяновска  в 2018 году на сумму 4,7 млн.руб.

Планируется строительство газопровода среднего давления диаметром 63 мм и низкого давления диаметром 160 мм, протяжённостью 1500 метров, что обеспечит услугой газоснабжения 40 жилых домов в с.Баратаевка.

2) Газоснабжение жилых домов в с.Каменка Ленинского района г.Ульяновска в 2019 году на сумму 4,7 млн.руб.

3) Газоснабжение жилых домов по ул. Придорожной, Малиновой, Сиреневой, пер.Луговому, дер. Протопоповка Ленинского района в 2020 году на сумму 5,0 млн.руб.

Содержание сети подведомственных учреждений

Сумма в размере  112,3 млн.руб. предусмотрена на 2018 год на субсидирование деятельности трёх учреждений, подведомственных Управлению ЖКХ.

В следующем финансовом году планируется индексация заработной платы работников бюджетных учреждений на 4%, а также установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 9 489,0 руб.

Кроме средств, выделяемых на выполнение муниципального задания,  учреждениям предоставляются субсидии на иные цели.

В 2018 году с целью более качественного оказания услуг по содержанию кладбищ муниципальному бюджетному учреждению «Городская  специализированная похоронная служба города Ульяновска» выделены субсидии на иные цели на следующие цели:

- 2 млн.руб. на приобретение специализированной техники;

- 13 млн.руб. на благоустройство Северного кладбища.

МБУ «Управление гражданской защиты г.Ульяновска» предусмотрены  субсидии на иные цели в сумме 2,4 млн.руб. на 2018 год. Учреждение в следующем году, в рамках плана переоснащения поисково-спасательной службы, планирует приобретение следующего оборудования и инструментов:

- дыхательные аппараты;

- радиостанция переносная;

- прибор для проверки костюмов химической защиты;

- прибор контроля качества воздуха;

- гидравлические инструменты.

В 2017 году в рамках субсидий на иные цели МБУ «Городская  специализированная похоронная служба города Ульяновска» была приобретена коммунальная техника на сумму 1,6 млн.руб., а также планируется произвести устройство Кладбища почетных граждан и ремонт ограждения Северного городского кладбища на общую сумму 9,8 млн.руб.

Кладбище почетных граждан

Прочие мероприятия

В 2018-2020  годах планируется продолжить развитие территориальных общественных самоуправлений (далее - ТОС) на территории города Ульяновска в рамках муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления МО «г. Ульяновск». Программа будет предусматривать следующее финансирование в рамках бюджетной росписи Управления ЖКХ:

- 2018 год – 13,6 млн.руб.;

- 2019 год – 12,2 млн.руб.;

- 2020 год – 11,6 млн.руб.

В настоящее время в муниципальном образовании «город Ульяновск» создано 74 ТОС, в том числе 64 в качестве юридического лица, которые объединяют более 130,0 тыс. жителей города Ульяновска

Предоставление ТОС субсидий, направленных на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением основных направлений деятельности ТОС, позволило провести за первое полугодие 2017 года 660 мероприятий различной направленности, в том числе:

- 340 мероприятий по повышению уровня благоустройства;

- 320 мероприятий по развитию культуры и массового спорта.

Также ТОС являются активными участниками проектов «Народный бюджет» и «Школа грамотного потребителя», реализуемых на территории г.Ульяновска.

Оказывается помощь в создании ТОС в других районах нашего региона.

Продолжение реализации программы обеспечит сохранение тенденции по развитию ТОС в городе Ульяновске.

Представители ТОС на субботнике:

Спортивные мероприятия:

Спортивные мероприятия:

Культурные мероприятия:

Начальник Управления ЖКХ						                 А.В.Ворожецов